## Slide 1: УП 01. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ
Разработка информационной системы «Спортивная школа»
Выполнил студент группы П-40
Бычков Д. В.

## Slide 2
Цель практики – сформировать профессиональные навыки для командной и самостоятельной разработки, тестирования и интеграции программных модулей на языке C#.

## Slide 3
Задачи практики:
1. Разработка программного обеспечения на C#
2. Тестирование программного обеспечения на C#
3. Работа с различными источниками и представлениями данных

## Slide 4
Введение в предметную область:
Разработка данного ПО направлена на создание функциональных компонентов для автоматизации бизнес-процессов, таких как управление данными в спортивной школе — учет учеников, тренеров, инвентаря и поиск по этим сущностям.

## Slide 5
Решённые задачи в рамках разработки приложения:
добавление учеников, тренеров и инвентаря;
тестирование добавлений;
редактирование и списание инвентаря;
реализация GUI;
реализация поиска.

## Slide 6
Возникшие проблемы:
необновляемость данных при их редактировании;
ограничение платформы WinForms – невозможность скрыть текущую выбранную строку в DataGridView при использовании привязки данных;

## Slide 7
Открытия:
новый элемент управления (splitContainer);
свойство Control.Controls, представляющее собой коллекцию дочерних элементов управления. Это позволило динамически управлять интерфейсом.
Успехи:
решены возникшие проблемы;
приобретены новые знания;
разработан работающий прототип, который уже можно демонстрировать потенциальным заказчикам;
интегрированы различные технологии в единую систему (WinForms + MySQL + Entity Framework и MS Test + Mock-объекты).

## Slide 8
Анализ полученного опыта:
В ходе практики были успешно достигнуты основные цели: разработано функциональное приложение на C# и получен опыт работы с источником данных, таким как MySQL. Были решены проблемы разработки и был расширен технический кругозор, что углубило понимание инструментов разработки. Готовый к демонстрации прототип показал, что проект имеет практическое применение, а его разработка потребовала объединения разных технологий в слаженно работающую систему.

## Slide 9
Перспективы развития решения:
доработка основных функций для разделов «Тренеры» и «Учащиеся»;
добавление систем фильтрации во все разделы;
создание форм отчётов и их экспорт;
автоматическое резервное копирование БД;
Добавление пользовательских настроек.

## Slide 10
Спасибо за внимание!